附件：

江西省营改增后建设工程费用计算程序表

| 一、建筑、装饰、安装工程计费程序 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）工程量清单计价计费程序（以工料机费为计费基础） |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 费用项目 |  |  | 计算方法 |
| 一 |  | 含税分部分项工程项目 ∑[(6)×清单工程量] |  |  |  |
| Ⅰ |  | 不含税分部分项工程项目 ∑[(8)×清单工程量] |  |  |  |
| 1 |  | 工料机费(直接工程费) |  |  | ∑(人工费+材料费+机械费) |
| 2 |  | 企业管理费 |  |  | ⑴×费率 |
| 3 |  | 利 润 |  |  | [ ⑴+⑵ ]×费率 |
| 4 |  | 价 差 |  |  | 价差×相应数量 |
| 5 |  | 风 险 |  |  | 根据市场情况自行确定 |
| 6 |  | 含税综合单价 |  |  | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清单工程量 |
| 7 |  | 增值税（进项税额） |  |  | ∑（材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额）/清单工程量 |
| 8 |  | 不含税综合单价 |  |  | ⑹-⑺ |
| 二 |  | 含税单价措施费 ∑[(14)×清单工程量] |  |  |  |
| Ⅱ |  | 不含税单价措施费 ∑[(16)×清单工程量] |  |  |  |
| 9 |  | 工 料 机 费 |  |  | ∑(人工费+材料费+机械费) |
| 10 |  | 企业管理费 |  |  | （9）×费率 |
| 11 |  | 利 润 |  |  | 〔⑼+⑽]×费率 |
| 12 |  | 价 差 |  |  | 价差×相应数量 |
| 13 |  | 风 险 |  |  | 根据市场情况自行确定 |
| 14 |  | 含税综合单价 |  |  | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清单工程量 |
| 15 |  | 增值税（进项税额） |  |  | ∑（材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额）/清单工程量 |
| 16 |  | 不含税综合单价 |  |  | ⒁-⒂ |
| 三 |  | 含税总价措施费 |  |  | (17)+(18) |
| Ⅲ |  | 不含税总价措施费 |  |  | (17)+(18)-(19) |
| 17 |  | 安全防护、文明施工措施费 ①+② |  |  |  |
| ① |  | 临时设施费 |  |  | ｛[(一)+(二)]-∑[⑷+⑸+⑿+⒀]｝×费率 |
| ② |  | 环保、文明、 安全施工费 |  |  | ｛[(一)+(二)+①+(18)+(四)+(五)]-∑[⑷ + ⑸ + ⑿ + ⒀]｝×费率 |
| 18 |  | 检验试验等六项费 |  |  | ｛[(一)+(二)]-∑[⑷+⑸+⑿+⒀]｝×费率 |
| 19 |  | 增值税（进项税额） |  |  | ∑总价措施费进项税额 |
| 四 |  | 其他项目费（不含税） |  | （20）+（21）+（22）+（23） |  |
| 20 |  | 暂列金额 |  |  | 按规定计算 |
| 21 |  | 专业工程暂估价 |  |  | 按规定计算 |
| 22 |  | 计日工 |  |  | 按规定计算 |
| 23 |  | 总承包服务费 |  |  | 按不含税的分包工程×费率 |
| 五 |  | 规费 |  |  | ｛[(一)+(二)+(三)+(四)]-∑[⑷ + ⑸ + ⑿ + ⒀]-②｝×费率 |
| 六 |  | 增值税（销项税额） |  |  | [（Ⅰ）+（Ⅱ）+（Ⅲ）+（四）+（五）]×11% |
| 七 |  | 总 造 价 |  |  | （Ⅰ）+（Ⅱ）+（Ⅲ）+（四）+（五）+（六） |
| （二）工程量清单计价计费程序（以人工费为计费基础） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用项目 |  | 计算方法 |  |  |
| 一 | 含税分部分项工程项目 ∑[(6)×清单工程量 其中人工费为A] |  |  |  |  |
| Ⅰ | 不含税分部分项工程项目 ∑[(8)×清单工程量] |  |  |  |  |
| 1 | 工料机费(直接工程费) ∑（人工费+材料费+机械费）其中人工费为a |  |  |  |  |
| 2 | 企业管理费 |  | a×费率 |  |  |
| 3 | 利 润 |  | a×费率 |  |  |
| 4 | 价 差 |  | 价差×相应数量 |  |  |
| 5 | 风 险 |  | 根据市场情况自行确定 |  |  |
| 6 | 含税综合单价 |  | 〔⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清单工程量 |  |  |
| 7 | 增值税（进项税额） |  | ∑（材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额）/清单工程量 |  |  |
| 8 | 不含税综合单价 |  | ⑹-⑺ |  |  |
| 二 | 含税单价措施项目费 ∑[(14)×清单工程量 其中人工费为B] |  |  |  |  |
| Ⅱ | 不含税单价措施项目费 ∑[(16)×清单工程量] |  |  |  |  |
| 9 | 工 料 机 费 |  | ∑（人工费+材料费+机械费）其中人工费为b |  |  |
| 10 | 企业管理费 |  | b×费率 |  |  |
| 11 | 利 润 |  | b×费率 |  |  |
| 12 | 价 差 |  | 价差×相应数量 |  |  |
| 13 | 风 险 |  | 根据市场情况自行确定 |  |  |
| 14 | 含税综合单价 |  | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清单工程量 |  |  |
| 15 | 增值税（进项税额） |  | ∑（材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额）/清单工程量 |  |  |
| 16 | 不含税综合单价 |  | ⒁-⒂ |  |  |
| 三 | 含税总价措施费 |  | (17)+(18)（ 其中人工费为C =C1+C2） |  |  |
| Ⅲ | 不含税总价措施费 |  | (17)+(18)-(19) |  |  |
| 17 | 安全防护、文明施工措施费 ①+② |  |  |  |  |
| ① | 临 时 设 施 费 |  | [(A+B)×费率]+[(A+B)×费率×15%]×(企业管理费率+利润率) (其中人工费为C1) |  |  |
| ② | 环保、文明、安全施工费 |  | ｛[(一)+(二)+①+(18)+(四)+(五)]-∑[⑷ + ⑸ + ⑿ + ⒀]｝×费率 |  |  |
| 18 | 检验试验等六项费 |  | [(A+B)×费率]+[(A+B)×费率×15%]×(企业管理费率+利润率) (其中人工费为C2) |  |  |
| 19 | 增值税（进项税额） |  | ∑总价措施费进项税额 |  |  |
| 四 | 其他项目费（不含税） |  | （20）+（21）+（22）+（23） |  |  |
| 20 | 暂列金额 |  | 按规定计算 |  |  |
| 21 | 专业工程暂估价 |  | 按规定计算 |  |  |
| 22 | 计日工 |  | 按规定计算 |  |  |
| 23 | 总 包 服 务 费 |  | 按不含税的分包工程×费率 |  |  |
| 五 | 规费 |  | [A+B+C]×费率 |  |  |
| 六 | 增值税（销项税额） |  | [（Ⅰ）+（Ⅱ）+（Ⅲ）+（四）+（五）]×11% |  |  |
| 七 | 总 造 价 |  | （Ⅰ）+（Ⅱ）+（Ⅲ）+（四）+（五）+（六） |  |  |

| （三）定额计价计费程序（以工料机费为计费基础） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| 一 | 直接工程费 | ∑定额基价×相应工程量 |
| 二 | 单价措施费 | ∑定额基价×相应工程量 |
| 三 | 总价措施费 | (1)+(2) |
| 1 | 安全防护、文明施工措施费 | ①+② |
| ① | 临时设施费 | [(一)+(二)]×费率 |
| ② | 环保、文明、 安全 施工费 | [(一)+(二)+①+(2)+(六)+(七)+(八)]×费率 |
| 2 | 检验试验等六项费 | [(一)+(二)]×费率 |
| 四 | 价 差 | 价 差×相应数量 |
| 五 | 估 价 | 不含税 |
| 六 | 企业管理费 | [(一)+(二)+(三)-②]×费率 |
| 七 | 利 润 | [(一)+(二)+(三)+(六)-②]×费率 |
| 八 | 规费 | [(一)+(二)+(三)+(六)+（七）-②]×费率 |
| 九 | 其他费（不含税） | 按规定计算 |
| 十 | 增值税（进项税额） | (3)+(4)+(5)+(6) |
| 3 | 其中：材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 4 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |
| 5 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 6 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 十一 | 增值税（销项税额） | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+（九）-（十）]×11% |
| 十二 | 总 造 价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+（九）-（十）+（十一） |

| （四）定额计价计费程序（以人工费为计费基础） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| 一 | 直接工程费 | ∑定额基价×相应工程量（其中人工费为A） |
| 二 | 单价措施费 | ∑定额基价×相应工程量（其中人工费为B） |
| 三 | 总价措施费 | （1）+（2）（其中人工费为C= C1+ C2） |
| 1 | 安全防护、文明施工措施费 | ①+② |
| ① | 临时设施费 | [A+B]×费率（其中15%为人工费C1） |
| ② | 环保、文明、安全施工费 | [(一)+(二)+①+(2)+(六)+(七)+(八)]×费率 |
| 2 | 检验试验等六项费 | [A+B]×费率（其中15%为人工费C2） |
| 四 | 价 差 | 价 差×相应数量 |
| 五 | 估 价 | 不含税 |
| 六 | 企业管理费 | [A+B+C]×费率 |
| 七 | 利 润 | [A+B+C]×费率 |
| 八 | 规费 | [A+B+C]×费率 |
| 九 | 其他费（不含税） | 按规定计算 |
| 十 | 增值税（进项税额） | (3)+(4)+(5)+(6) |
| 3 | 其中：材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 4 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |
| 5 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 6 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 十一 | 增值税（销项税额） | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+（九）-（十）]×11% |
| 十二 | 总 造 价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+（九）-（十）+（十一） |

| 二、市政、园林工程计费程序 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）工程量清单计价计费程序（以工料机费为计费基础） |  |  |
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| 一 | 含税分部分项工程项目 ∑[(6)×清单工程量] |  |
| Ⅰ | 不含税分部分项工程项目 ∑[(8)×清单工程量] |  |
| 1 | 工料机费(直接工程费) | ∑(人工费+材料费+机械费) |
| 2 | 企业管理费 | ⑴×费率 |
| 3 | 利 润 | [ ⑴+⑵ ]×费率 |
| 4 | 价 差 | 价差×相应数量 |
| 5 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
| 6 | 含税综合单价 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清单工程量 |
| 7 | 增值税（进项税额） | ∑（材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额）/清单工程量 |
| 8 | 不含税综合单价 | ⑹-⑺ |
| 二 | 含税单价措施费 ∑[(14)×清单工程量] |  |
| Ⅱ | 不含税单价措施费 ∑[(16)×清单工程量] |  |
| 9 | 工 料 机 费 | ∑(人工费+材料费+机械费) |
| 10 | 企业管理费 | （9）×费率 |
| 11 | 利 润 | 〔⑼+⑽〕×费率 |
| 12 | 价 差 | 价差×相应数量 |
| 13 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
| 14 | 含税综合单价 | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清单工程量 |
| 15 | 增值税（进项税额） | ∑（材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额）/清单工程量 |
| 16 | 不含税综合单价 | ⒁-⒂ |
| 三 | 含税总价措施项目费 | （17）＋（18）＋（19） |
| Ⅲ | 不含税总价措施费项目费 | （17）＋（18）＋（19）-（20） |
| 17 | 安全防护、文明施工措施费 | [(1)+(9)]×措施费率×（1+企业管理费率）×（1+利润率） |
| 18 | 七项组织措施项目费 | [(1)+(9)]×措施费率×（1+企业管理费率）×（1+利润率） |
| 19 | 其他组织措施项目费 | 按规定计算 |
| 20 | 增值税（进项税额） | ∑总价措施费进项税额 |
| 四 | 其他项目费（不含税） | （21）＋（22）＋（23）＋（24） |
| 21 | 暂列金额 | 按规定计算 |
| 22 | 专业工程暂估价 | 按规定计算 |
| 23 | 计日工 | 按规定计算 |
| 24 | 总承包服务费 | 按不含税的分包工程×费率 |
| 五 | 规费 | （25）＋（26） |
| 25 | 养老保险等五项费用 | {（一）＋（二）-[(4)+(5)+(12)+(13)]}×费率 |
| 26 | 工程排污费、其他规费 | 按规定计算 |
| 六 | 增值税（销项税额） | [（Ⅰ）+（Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)]×11% |
| 七 | 总造价 | （Ⅰ) + (Ⅱ) + (Ⅲ) +（四）+（五）+（六） |
| （二）工程量清单计价计费程序（以人工费为计费基础） |  |  |
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| 一 | 含税分部分项工程项目 ∑[(6)×清单工程量] 其中人工费为A |  |
| Ⅰ | 不含税分部分项工程项目 ∑[(8)×清单工程量] |  |
| 1 | 工料机费(直接工程费) ∑（人工费+材料费+机械费）其中人工费为a |  |
| 2 | 企业管理费 | a×费率 |
| 3 | 利 润 | a×费率 |
| 4 | 价 差 | 价差×相应数量 |
| 5 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
| 6 | 含税综合单价 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清单工程量 |
| 7 | 增值税（进项税额） | ∑（材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额）/清单工程量 |
| 8 | 不含税综合单价 | ⑹-⑺ |
| 二 | 含税单价措施费 ∑[(14)×清单工程量] 其中人工费为B |  |
| Ⅱ | 不含税单价措施费 ∑[(16)×清单工程量] |  |
| 9 | 工 料 机 费 | ∑（人工费+材料费+机械费）其中人工费为b |
| 10 | 企业管理费 | b×费率 |
| 11 | 利 润 | b×费率 |
| 12 | 价 差 | 价差×相应数量 |
| 13 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
| 14 | 含税综合单价 | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清单工程量 |
| 15 | 增值税（进项税额） | ∑（材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额）/清单工程量 |
| 16 | 不含税综合单价 | ⒁-⒂ |
| 三 | 含税总价措施项目费 | （17）＋（18）＋（19） |
| Ⅲ | 不含税总价措施项目费 | （17）＋（18）＋（19）-(20) |
| 17 | 安全防护、文明施工措施费 | (A+B)×费率 |
| 18 | 七项组织措施项目费 | (A+B)×费率 |
| 19 | 其他组织措施项目费 | 按有关规定计算 |
| 20 | 增值税（进项税额） | ∑总价措施费进项税额 |
| 四 | 其他项目费（不含税） | （21）＋（22）＋（23）＋（24） |
| 21 | 暂列金额 | 按规定计算 |
| 22 | 专业工程暂估价 | 按规定计算 |
| 23 | 计日工 | 按规定计算 |
| 24 | 总承包服务费 | 按不含税的分包工程×费率 |
| 五 | 规费 | （25）＋（26） |
| 25 | 养老保险等五项费用 | [A＋B]×费率 |
| 26 | 工程排污费、其他规费 | 按有关规定计算 |
| 六 | 增值税（销项税额） | [（Ⅰ）+（Ⅱ）+（Ⅲ）+（四）+（五）]×11% |
| 七 | 总造价 | （Ⅰ) + (Ⅱ) + (Ⅲ) +（四）+（五）+（六） |

| （三）定额计价计费程序（以工料机费为计费基础） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| 一 | 直接工程费 | ∑（相应消耗量定额基价×分部分项工程量） |
| 二 | 单价措施项目费 | ∑（相应消耗量定额基价×分项技术措施工程量） |
| 三 | 总价措施项目费 | （1）＋（2）＋（3） |
| 1 | 安全防护、文明施工措施费 | [（一）＋（二）] ×费率 |
| 2 | 七项组织措施项目费 | [（一）＋（二）] ×费率 |
| 3 | 其他组织措施项目费 | 按有关规定计算 |
| 四 | 企业管理费 | [（一）＋（二）＋（三）] ×费率 |
| 五 | 利润 | [（一）＋（二）＋（三）＋（四）] ×费率 |
| 六 | 价差 | 价差×相应数量 |
| 七 | 其他费用（不含税） | 按有关规定计算 |
| 八 | 规费 | （4）＋（5） |
| 4 | 养老保险等五项费用 | [（一）＋（二）] ×费率 |
| 5 | 工程排污费、其他规费 | 按规定计算 |
| 九 | 增值税（进项税额） | (6)+(7)+(8)+(9) |
| 6 | 其中：材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 7 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |
| 8 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 9 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 十 | 增值税（销项税额） | [（一）＋（二）＋（三）＋（四）+（五）+（六）+（七）+（八）-（九）] ×11% |
| 十一 | 总造价 | （一）＋（二）＋（三）＋（四）+（五）+（六）+（七）+（八）-（九）+（十） |

| （四）定额计价计费程序（以人工费为计费基础） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 费用项目 | 计算方法 |  |
| 一 |  | 直接工程费 | ∑（相应消耗量定额基价×分部分项工程量） |  |
| 1 |  | 其中：人工费 | ∑（相应消耗量定额人工费×分部分项工程量） |  |
| 二 |  | 单价措施项目费 | ∑（相应消耗量定额基价×分项技术措施工程量） |  |
| 2 |  | 其中：人工费 | ∑（相应消耗量定额人工费×分项技术措施工程量） |  |
| 三 |  | 总价措施项目费 | （3）＋（4）＋（5） |  |
| 3 |  | 安全防护、文明施工措施费 | [（1）＋（2）] ×费率 |  |
| 4 |  | 七项组织措施项目费 | [（1）＋（2）] ×费率 |  |
| 5 |  | 其他组织措施项目费 | 按有关规定计算 |  |
| 四 |  | 企业管理费 | [（1）＋（2）] ×费率 |  |
| 五 |  | 利润 | [（1）＋（2）] ×费率 |  |
| 六 |  | 价差 | 价差×相应数量 |  |
| 七 |  | 其他费用（不含税） | 按有关规定计算 |  |
| 八 |  | 规费 | （6）＋（7） |  |
| 6 |  | 养老保险等五项费用 | [（1）＋（2）] ×费率 |  |
| 7 |  | 工程排污费、其他规费 | 按有关规定计算 |  |
| 九 |  | 增值税（进项税额） | (8)+(9)+(10)+(11) |  |
| 8 |  | 其中：材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |  |
| 9 |  | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |  |
| 10 |  | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |  |
| 11 |  | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |  |
| 十 |  | 增值税（销项税额） | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)-（九）] ×11% |  |
| 十一 |  | 总造价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)-（九）+（十） |  |
| 三、城市轨道交通工程计费程序 |  |  |  |  |
| （一）工程量清单计价计费程序（以人工费+机械费为计费基础） |  |  |  |  |
| 序号 | 费用项目 |  |  | 计算方法 |
| 一 | 分部分项工程项目 |  |  | ∑[(7)×清单工程量] |
| 1 | 工料机费(直接工程费) |  |  | ∑（人工费+材料费+机械费） |
| A | 其中：人工费 |  |  | 估价表人工费×工程量 |
| B | 机械费 |  |  | 估价表机械费×工程量 |
| 2 | 企业管理费 |  |  | (A+B)×费率 |
| 3 | 利 润 |  |  | (A+B)×费率 |
| 4 | 价 差 |  |  | 价差×相应数量 |
| 5 | 风 险 |  |  | 根据市场情况自行确定 |
| 6 | 进项税额 |  |  | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额) |
| 7 | 综合单价 |  |  | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸-(6)]/清单工程量 |
| 二 | 单价措施费 |  |  | ∑[(14)×清单工程量] |
| 8 | 工 料 机 费 |  |  | ∑(人工费+材料费+机械费) |
| C | 其中：人工费 |  |  | 估价表人工费×工程量 |
| D | 机械费 |  |  | 估价表机械费×工程量 |
| 9 | 企业管理费 |  |  | (C+D)×费率 |
| 10 | 利 润 |  |  | (C+D)×费率 |
| 11 | 价 差 |  |  | 价差×相应数量 |
| 12 | 风 险 |  |  | 根据市场情况自行确定 |
| 13 | 增值税（进项税额） |  |  | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额) |
| 14 | 综合单价 |  |  | [⑻+⑼+⑽+⑾+(12)-(13)]/清单工程量 |
| 三 | 总价措施费 |  |  | （15）+（16）-（17） |
| 15 | 安全防护、文明施工措施费 |  |  | (A+B+C+D)×费率 |
| 16 | 其他组织措施 |  |  | [(1)+(8)]×费率 |
| 17 | 增值税（进项税额） |  |  | ∑总价措施费进项税额 |
| 四 | 其他项目费（不含税） |  |  | （18）+（19）+（20）+（21） |
| 18 | 暂列金额 |  |  | 按规定计算 |
| 19 | 专业工程暂估价 |  |  | 按规定计算 |
| 20 | 计日工 |  |  | 按规定计算 |
| 21 | 总承包服务费 |  |  | 按不含税的分包工程（不包括设备费）×费率 |
| 五 | 规 费 |  |  | (A+B+C+D)×费率 |
| 六 | 增值税(销项税额) |  |  | [ (一)+（二）+（三）+（四）+（五) ]×11% |
| 七 | 总 造 价 |  |  | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六) |

| （二）工程量清单计价计费程序（以人工费为计费基础） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| 一 | 分部分项工程项目 | ∑[(7)×清单工程量] |
| 1 | 工料机费(直接工程费) | ∑（人工费+材料费+机械费） |
| A | 其中：人工费 | 估价表人工费×工程量 |
| 2 | 企业管理费 | A×费率 |
| 3 | 利 润 | A×费率 |
| 4 | 价 差 | 价差×相应数量 |
| 5 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
| 6 | 增值税（进项税额） | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额) |
| 7 | 综合 单价 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸-(6)]/清单工程数量 |
| 二 | 单价措施费 | ∑[(14)×清单工程量] |
| 8 | 工 料 机 费 | ∑(人工费+材料费+机械费) |
| B | 其中：人工费 | 估价表人工费×工程量 |
| 9 | 企业管理费 | B×费率 |
| 10 | 利 润 | B×费率 |
| 11 | 价 差 | 价差×相应数量 |
| 12 | 风 险 | 根据市场情况自行确定 |
| 13 | 增值税（进项税额） | ∑(材料费进项税额+机械费进项税额+企业管理费进项税额) |
| 14 | 综合 单价 | [⑻+⑼+⑽+⑾+(12)-(13)]/清单工程量 |
| 三 | 总价措施费 | (15)+(16)-(17) |
| 15 | 安全防护、文明施工措施费 | (A+B)×费率 |
| 16 | 其他组织措施 | (A+B)×费率 |
| 17 | 增值税（进项税额） | ∑总价措施费进项税额 |
| 四 | 其他项目费(不含税) | （18）+（19）+（20）+（21） |
| 18 | 暂列金额 | 按规定计算 |
| 19 | 专业工程暂估价 | 按规定计算 |
| 20 | 计日工 | 按规定计算 |
| 21 | 总承包服务费 | 按不含税的分包工程（不包括设备费）×费率 |
| 五 | 规 费 | (A+B)×费率 |
| 六 | 增值税(销项税额) | [(一)+（二）+（三）+（四）+（五) ]×11% |
| 七 | 总 造 价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六) |

| （三）定额计价计费程序（以人工费+机械费为计费基础） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| 一 | 直接工程费 | 估价表基价×工程量 |
| 1 | 其中：人工费 | 估价表人工费×工程量 |
| 2 | 机械费 | 估价表机械费×工程量 |
| 二 | 单价措施费 | 按设计图纸或施工组织设计和估价表计算 |
| 3 | 其中：人工费 | 估价表人工费×工程量 |
| 4 | 机械费 | 估价表机械费×工程量 |
| 三 | 总价措施费 | (5)+(6) |
| 5 | 安全防护文明施工费 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |
| 6 | 其他组织措施费 | [(一)+(二)]×费率 |
| 四 | 价 差 | 价差×相应数量 |
| 五 | 企业管理费 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |
| 六 | 利 润 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |
| 七 | 规 费 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |
| 八 | 增值税（进项税额） | (7)+(8)+(9)+(10) |
| 7 | 其中：材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 8 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |
| 9 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 10 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 九 | 增值税(销项税额) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)-(八)]×11% |
| 十 | 总造价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)-(八)+(九） |
| （四）定额计价计费程序（以人工费为计费基础） |  |  |
| 序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| 一 | 直接工程费 | 估价表基价×工程量 |
| 1 | 其中：人工费 | 估价表人工费×工程量 |
| 二 | 单价措施费 | 按设计图纸或施工组织设计和估价表计算 |
| 2 | 其中：人工费 | 估价表人工费×工程量 |
| 三 | 总价措施费 | (3)+(4) |
| 3 | 安全防护文明施工费 | [(1)+(2)]×费率 |
| 4 | 其他组织措施费 | [(1)+(2)]×费率 |
| 四 | 价 差 | 价差×相应数量 |
| 五 | 企业管理费 | [(1)+(2)]×费率 |
| 六 | 利 润 | [(1)+(2)]×费率 |
| 七 | 规 费 | [(1)+(2)]×费率 |
| 八 | 增值税（进项税额） | (5)+(6)+(7)+(8) |
| 5 | 其中：材料费的进项税额 | 分类材料费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 6 | 机械费的进项税额 | 根据机械费组成计算进项税额 |
| 7 | 总价措施费的进项税额 | 总价措施费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 8 | 企业管理费的进项税额 | 企业管理费×平均税率÷(1+平均税率) |
| 九 | 增值税(销项税额) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)-(八)]×11% |
| 十 | 总造价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)-(八)+(九） |